UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

“Impacto del Aplicativo de monitoreo en tiempo real mediante Internet de las Cosas para el control del hábitat apícola en el Museo de Pampachacra”

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Cuadros Garcia, Mirian				(2021071043)

Llantay Machaca, Marjiory Grace 		(2020068951)

Tacna – Perú

2025

Impacto del Aplicativo de monitoreo en tiempo real mediante Internet de las Cosas para el control del hábitat apícola en el Museo de Pampachacra

Documento Informe de Proyecto utilizando metodología ágil SCRUM

Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Cuadros Garcia, Mirian Llantay Machaca, Marjiory Grace | Ricardo Valcarcel Alvarado | Ricardo Valcarcel Alvarado | 20/05/2025 | Versión 1 |

INDICE GENERAL

Objetivos:	5

1.	Introducción	5

1.1.	Propósito del documento	5

1.2.	Alcance del proyecto	6

1.3.	Audiencia	6

1.4.	Estructura del documento	7

2.	Visión	8

2.1.	Resumen del producto	8

2.2.	Principales características del producto	8

2.3.	Objetivos del negocio	9

3.	Organización y roles	9

3.1.	Equipo SCRUM	10

3.1.1.	Product Owner	10

3.1.2.	Scrum Master	10

3.1.3.	Equipo de Desarrollo	10

3.2.	Stakeholders	11

4.	Backlog del Producto	11

4.1.	Definición del Product Backlog	11

4.2.	Historias de usuario clave	12

4.3.	Priorización de las historias de usuario	14

5.	Planificación de Sprints	14

5.1.	Ciclo de vida de los sprints	14

5.2.	Objetivos de Sprint	15

5.3.	15

5.4.	Sprint Backlog	15

5.5.	Reuniones clave del sprint	16

5.5.1.	Planificación del Sprint (Sprint Planning)	16

5.5.2.	Daily Standup (Daily Scrum)	17

5.5.3.	Revisión del Sprint (Sprint Review)	17

5.5.4.	Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)	17

6.	Definición de "Hecho" (Definition of Done - DoD)	17

6.1.	Criterios de aceptación	17

6.2.	Requisitos de calidad	18

7.	Gestión de Impedimentos	18

7.1.	Proceso para identificar y resolver impedimentos	18

7.2.	Escalación de problemas	19

8.	Iteraciones	19

8.2.	Revisión de entregas	19

9.	Métricas y seguimiento de progreso	20

9.1.	Burndown Chart	20

9.2.	Velocidad del equipo	20

9.3.	Revisión de progreso	20

10.	Plan de Pruebas y control de calidad	21

10.1.	Pruebas en el marco de SCRUM	21

10.2.	Automatización de pruebas	21

11.	Riesgos y Gestión de cambios	21

11.1.	Riesgos del proyecto	21

11.2.	Gestión del cambio	22

12.	Conclusiones	22

Informe de Proyecto utilizando metodología ágil SCRUM

La metodología ágil SCRUM ha sido ampliamente adoptada en proyectos de desarrollo de software debido a su enfoque iterativo, flexible y centrado en la entrega continua de valor. A diferencia de los enfoques tradicionales de gestión de proyectos, SCRUM se caracteriza por su capacidad de adaptación a contextos cambiantes, promoviendo ciclos de desarrollo cortos y colaborativos. Bajo esta perspectiva, la documentación del proyecto no se concibe como un producto extenso y rígido, sino como un conjunto de registros funcionales que facilitan la planificación, la toma de decisiones y la transparencia entre los integrantes del equipo y los stakeholders.

Si bien la filosofía ágil prioriza la interacción y el desarrollo operativo sobre la documentación exhaustiva, resulta fundamental contar con documentos clave que garanticen la trazabilidad del proceso, respalden la calidad del producto y validen el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Por ello, la documentación ágil debe ser concisa, clara, evolutiva y alineada con las prácticas colaborativas del equipo.

Este informe presenta una estructura recomendada para documentar un proyecto de software desarrollado bajo el marco SCRUM, organizada en función de los roles, eventos y artefactos que conforman dicha metodología. La estructura planteada permite actualizar la información de manera continua, conforme avanza el proyecto, y asegura que cada entrega esté debidamente respaldada por criterios de aceptación, métricas de desempeño y mecanismos de control de calidad.

# Objetivos:

Proporcionar una guía formal para documentar un proyecto de desarrollo de software basado en la metodología ágil SCRUM, aplicable en contextos académicos o profesionales.

Sistematizar la planificación, ejecución, validación y seguimiento del proyecto mediante registros estructurados, alineados con los principios de transparencia, inspección y adaptación propios del enfoque ágil.

Evidenciar la aplicación efectiva de las prácticas SCRUM a lo largo del ciclo de vida del proyecto, garantizando la trazabilidad del proceso y la calidad de los entregables.

- Introducción

  - Propósito del documento

El propósito de este documento es detallar el desarrollo del proyecto “Aplicativo de Monitoreo en Tiempo Real del Hábitat Apícola mediante IoT para el Museo de Pampachacra” empleando la metodología ágil SCRUM. Dentro del marco de esta metodología, el informe proporciona una guía clara sobre cómo se estructuró y organizó el trabajo del equipo de desarrollo a través de sprints iterativos y colaborativos.

Este documento es fundamental para asegurar la transparencia del proceso, alinear a todos los miembros del equipo y stakeholders con los objetivos del proyecto, y garantizar la entrega continua de valor mediante la correcta gestión del backlog, roles definidos, reuniones clave y métricas de progreso. Además, establece los criterios de calidad y aceptación que permiten validar cada incremento del producto conforme a los requerimientos del sistema.

  - Alcance del proyecto

El presente proyecto contempla el diseño e implementación de un aplicativo móvil orientado al monitoreo en tiempo real del hábitat apícola en el Museo de Pampachacra, empleando tecnologías basadas en el Internet de las Cosas (IoT). La solución integra sensores específicos para la medición de dióxido de carbono (CO₂) y niveles de sonido, los cuales envían datos a través de la plataforma ThingSpeak y se visualizan en una interfaz desarrollada con Flutter, en conjunto con Firebase como backend.

El sistema está dirigido a usuarios con perfiles diferenciados (administrador y superadministrador), quienes podrán acceder a funcionalidades como la visualización de datos sensoriales, la configuración de umbrales críticos, el registro de observaciones y tareas de mantenimiento, así como la generación de reportes históricos para la toma de decisiones técnicas.

Este proyecto tiene como metas fundamentales:

- Garantizar la autenticación segura y la gestión de usuarios según su rol asignado.

- Establecer una comunicación efectiva entre los sensores físicos y la plataforma de monitoreo.

- Proporcionar alertas automatizadas ante la detección de valores anómalos.

- Facilitar el registro y seguimiento de intervenciones técnicas en las colmenas.

- Contribuir al fortalecimiento de la gestión apícola mediante el uso de herramientas tecnológicas accesibles y confiables.

  - Audiencia

Este documento está dirigido principalmente a los integrantes del equipo de desarrollo conformado por dos estudiantes responsables del diseño, implementación y validación del aplicativo. Asimismo, está orientado al Scrum Master y al Product Owner, roles asumidos por los propios integrantes del equipo conforme a los lineamientos de la metodología SCRUM en entornos académicos.

Del mismo modo, el presente informe está destinado a los stakeholders académicos, entre ellos el docente responsable de la asignatura y los evaluadores del proyecto, quienes requieren una visión clara sobre la planificación, ejecución y resultados obtenidos durante cada iteración. El contenido del documento permitirá supervisar la evolución del desarrollo ágil, asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos y facilitar la trazabilidad de las decisiones adoptadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

  - Estructura del documento

El presente documento se encuentra estructurado en doce secciones, cada una de las cuales aborda aspectos clave del desarrollo del proyecto bajo el enfoque ágil SCRUM. A continuación, se presenta una visión general de su contenido:

Sección 1: Introducción. Describe el propósito, el alcance y la audiencia del documento, así como una visión general de su estructura.

Sección 2: Visión. Presenta un resumen del producto, sus principales características y los objetivos estratégicos que se pretenden alcanzar.

Sección 3: Organización y roles. Define la conformación del equipo SCRUM, especificando los roles asumidos por sus miembros y los stakeholders involucrados.

Sección 4: Backlog del producto. Detalla las historias de usuario que componen el backlog, su priorización y la planificación orientada a la entrega de valor.

Sección 5: Planificación de sprints. Expone la estructura de los sprints, los objetivos de cada uno, las reuniones clave y los entregables definidos.

Sección 6: Definición de "Hecho". Establece los criterios de aceptación y los estándares de calidad que deben cumplirse para considerar una tarea como finalizada.

Sección 7: Gestión de impedimentos. Describe el proceso de identificación y resolución de obstáculos que puedan afectar el avance del proyecto.

Sección 8: Iteraciones. Resume los incrementos entregados en cada sprint y los resultados obtenidos tras su revisión.

Sección 9: Métricas y seguimiento. Presenta las herramientas de medición utilizadas para evaluar el progreso del equipo, como el gráfico de burndown y la velocidad de entrega.

Sección 10: Plan de pruebas y control de calidad. Documenta las estrategias de validación del producto, incluyendo pruebas automatizadas y criterios de aceptación.

Sección 11: Riesgos y gestión del cambio. Identifica los posibles riesgos y detalla los mecanismos implementados para gestionar cambios durante el desarrollo.

Sección 12: Conclusiones. Recoge las reflexiones finales del equipo, los aprendizajes adquiridos y los pasos siguientes proyectados para la evolución del sistema.

- Visión

  - Resumen del producto

El aplicativo de monitoreo apícola propuesto presenta una serie de funcionalidades orientadas a mejorar la gestión integral del hábitat de las colmenas mediante herramientas tecnológicas. Entre las características más relevantes del producto, se destacan las siguientes:

- Monitoreo en tiempo real de variables críticas, tales como la concentración de dióxido de carbono (CO₂), niveles de sonido y peso de la colmena, mediante sensores especializados conectados a microcontroladores.

- Generación automática de alertas ante desviaciones respecto a los umbrales previamente configurados por el usuario administrador, lo cual permite una respuesta técnica oportuna ante condiciones potencialmente riesgosas.

- Visualización gráfica del historial de datos sensoriales, permitiendo el análisis de tendencias, la evaluación de patrones de comportamiento de las colmenas y la toma de decisiones basada en evidencia.

- Registro y gestión de actividades de mantenimiento, así como de observaciones manuales realizadas por el personal técnico o responsable, con almacenamiento en la nube.

- Configuración personalizada de umbrales para cada tipo de sensor, ajustados a las condiciones particulares del entorno apícola del Museo de Pampachacra.

- Seguridad en el acceso mediante autenticación de usuarios, diferenciando roles y permisos de acuerdo con el perfil asignado (administrador o superadministrador).

  - Principales características del producto

El sistema de monitoreo apícola propuesto incorpora un conjunto de características fundamentales que determinan su funcionalidad general y delimitan su alcance tecnológico y operativo. A continuación, se enumeran las principales características del producto a nivel general:

- Monitoreo en tiempo real de variables ambientales críticas como el dióxido de carbono (CO₂) y el nivel de sonido dentro de la colmena, a través de sensores conectados a microcontroladores.

- Interfaz móvil desarrollada en Flutter, que permite a los usuarios visualizar de manera intuitiva los datos sensoriales recolectados y acceder a las funcionalidades del sistema desde cualquier dispositivo compatible.

- Sistema de alertas automatizadas, configuradas para activarse ante la detección de valores anómalos que excedan los umbrales definidos por el usuario administrador.

- Registro y gestión de actividades de mantenimiento y observaciones manuales, contribuyendo a una trazabilidad completa del estado operativo de la colmena.

- Panel de configuración de umbrales personalizados, que otorga flexibilidad para adaptar los rangos aceptables de cada variable según las necesidades del entorno.

- Autenticación segura y gestión de roles, con diferenciación entre usuarios administradores y superadministradores, garantizando el control de acceso a funciones críticas del sistema.

- Integración con plataformas en la nube, como Firebase para la gestión de datos y autenticación, y ThingSpeak para la recopilación remota de información sensorial.

  - Objetivos del negocio

El desarrollo del presente sistema de monitoreo apícola mediante tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de la gestión técnica y sostenible del hábitat de las abejas en el Museo de Pampachacra. Desde una perspectiva institucional, el producto busca atender necesidades concretas de supervisión, conservación y divulgación del conocimiento apícola, alineándose con los principios de innovación educativa y responsabilidad ambiental.

Entre los principales objetivos que guían el trabajo del equipo SCRUM, se identifican los siguientes:

- Optimizar la gestión operativa de las colmenas, mediante la automatización de la recolección y visualización de variables ambientales críticas.

- Prevenir pérdidas apícolas mediante la emisión de alertas oportunas que permitan intervenir de manera temprana ante condiciones de riesgo.

- Fortalecer las capacidades del personal técnico y administrativo del museo mediante herramientas digitales accesibles y personalizables.

- Promover el uso de tecnologías emergentes en contextos educativos y de conservación ambiental, impulsando la innovación como eje transversal en la gestión institucional.

- Garantizar la trazabilidad y el respaldo de información relevante mediante el uso de plataformas en la nube seguras y de bajo costo.

- Organización y roles

  - Equipo SCRUM

El equipo SCRUM está conformado por dos integrantes, quienes asumen de manera colaborativa los distintos roles definidos por el marco de trabajo ágil SCRUM. Esta dinámica responde a un contexto académico en el cual los estudiantes deben gestionar tanto los aspectos técnicos como organizativos del proyecto, manteniendo una estructura funcional y adaptativa que facilite la entrega continua de valor.

    - Product Owner

El rol de Product Owner es asumido por uno de los integrantes del equipo, quien se encarga de representar los intereses de los usuarios finales y de la institución beneficiaria, en este caso el Museo de Pampachacra. Sus principales responsabilidades incluyen la definición y priorización del Product Backlog, la validación de los entregables conforme a los objetivos del negocio, y la toma de decisiones estratégicas respecto al valor del producto.

La gestión de prioridades se realiza con base en criterios de impacto funcional, factibilidad técnica y necesidad institucional, asegurando que cada sprint se oriente a la entrega de funcionalidades útiles y alineadas con los requerimientos reales del entorno apícola.

    - Scrum Master

El Scrum Master es responsable de velar por la correcta aplicación del marco SCRUM durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entre sus funciones se incluyen la facilitación de las ceremonias ágiles (como la planificación de sprints, reuniones diarias, revisiones y retrospectivas), la identificación y eliminación de impedimentos, y la promoción de una cultura de mejora continua dentro del equipo.

Este rol también tiene la tarea de fomentar la autonomía y la autoorganización de los desarrolladores, garantizando un flujo de trabajo transparente, colaborativo y orientado a resultados. Dado el tamaño reducido del equipo, este rol es ejercido de manera rotativa entre los miembros.

    - Equipo de Desarrollo

El Equipo de Desarrollo está conformado por ambos integrantes del proyecto, quienes comparten responsabilidades técnicas en la implementación del sistema. Sus tareas comprenden el diseño de la arquitectura del software, la codificación del aplicativo móvil en Flutter, la configuración de la base de datos en Firebase, la integración de datos desde ThingSpeak, así como las pruebas, validaciones y despliegue del producto.

El equipo trabaja de manera colaborativa mediante la distribución equitativa de las historias de usuario en cada sprint, manteniendo una comunicación fluida y utilizando herramientas de gestión ágil para el seguimiento de avances. Ambos miembros poseen competencias en desarrollo móvil, modelado de datos y fundamentos de electrónica aplicada a IoT, lo cual permite una ejecución técnica integral del proyecto.

  - Stakeholders

En el desarrollo del presente proyecto, se identifican diversas partes interesadas (stakeholders) cuyas necesidades, expectativas y responsabilidades influyen directamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos. A continuación, se detallan los actores clave involucrados:

- Administradores del Museo de Pampachacra: Representan al cliente institucional y constituyen el usuario final del sistema. Son responsables de supervisar el estado de las colmenas y tomar decisiones estratégicas basadas en la información proporcionada por el aplicativo. Su retroalimentación es fundamental para la validación de entregables.

- Personal técnico del museo: Encargados de las actividades operativas y de mantenimiento de las colmenas. Requieren una interfaz accesible para registrar observaciones, recibir alertas, y realizar acciones correctivas según los datos sensoriales obtenidos.

- Docente responsable de la asignatura: Actúa como guía académico del proyecto, supervisando la aplicación de la metodología SCRUM, evaluando el cumplimiento de hitos y brindando observaciones para asegurar la calidad del producto y del proceso formativo.

- Equipo de desarrollo (estudiantes): Además de ser ejecutores técnicos, cumplen con el rol de integrar y representar los intereses de los demás stakeholders durante la definición de requerimientos, priorización del backlog y desarrollo iterativo del sistema.

- Usuarios visitantes (interesados secundarios): Comprenden al público que accede al museo con fines educativos, quienes se beneficiarán indirectamente del sistema a través de actividades de difusión, demostración y sensibilización sobre la importancia del cuidado apícola.

- Backlog del Producto

  - Definición del Product Backlog

El Product Backlog constituye un artefacto fundamental dentro del marco metodológico SCRUM, y representa el conjunto estructurado, priorizado y evolutivo de funcionalidades, requerimientos técnicos, mejoras y correcciones que deben ser implementadas para alcanzar los objetivos del sistema. En el contexto del presente proyecto, dicho backlog refleja las necesidades funcionales identificadas para el aplicativo de monitoreo apícola basado en IoT, destinado al Museo de Pampachacra.

Este backlog ha sido construido a partir del análisis de requerimientos previamente definidos, entrevistas con usuarios clave, y el entendimiento del entorno operativo en el que se desplegará el sistema. Cada ítem del Product Backlog se expresa mediante historias de usuario, las cuales permiten capturar funcionalidades desde la perspectiva del usuario final, facilitando así la alineación del desarrollo con los objetivos institucionales.

  - Historias de usuario clave

Las historias de usuario constituyen descripciones breves, estructuradas y orientadas al usuario final, que representan funcionalidades esenciales que el sistema debe ofrecer. En el presente proyecto, estas historias han sido formuladas con el propósito de capturar, desde una perspectiva funcional, los requerimientos clave del sistema de monitoreo apícola en tiempo real mediante tecnologías IoT.

Cada historia se expresa mediante el formato clásico de SCRUM:
“Como [tipo de usuario], deseo [funcionalidad requerida], con el fin de [beneficio esperado]”, y se acompaña de criterios de aceptación que permiten verificar su cumplimiento de manera objetiva.

A continuación, se detallan algunas de las historias de usuario más representativas:

HU-01: Autenticación segura de usuarios

Historia:
Como administrador del sistema, deseo iniciar sesión mediante correo y contraseña, con el fin de acceder de forma segura a las funcionalidades del aplicativo según mi rol asignado.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida credenciales a través de Firebase Authentication.

- Se restringe el acceso a usuarios no registrados.

- Al autenticarse, el sistema redirige al panel correspondiente según el tipo de usuario (administrador o superadministrador).

HU-02: Visualización de datos sensoriales en tiempo real

Historia:
Como usuario administrador, deseo visualizar en tiempo real los valores de CO₂ y sonido provenientes de la colmena, con el fin de monitorear el estado del hábitat apícola y anticipar posibles riesgos.

Criterios de aceptación:

- Los valores se actualizan automáticamente desde la API de ThingSpeak.

- Los datos se presentan mediante gráficas y tarjetas dinámicas.

- Se destacan visualmente los valores que superan los umbrales establecidos.

HU-03: Configuración de umbrales de alerta

Historia:
Como superadministrador, deseo configurar los valores mínimos y máximos permitidos para cada sensor, con el fin de personalizar el sistema de alertas según las condiciones ambientales del entorno apícola.

Criterios de aceptación:

- La interfaz permite editar, guardar y visualizar los umbrales de forma intuitiva.

- Los valores configurados se almacenan en Firebase.

- El sistema emite alertas cuando se detectan valores fuera del rango definido.

HU-04: Registro de mantenimientos y observaciones

Historia:
Como usuario administrador, deseo registrar tareas de mantenimiento y observaciones técnicas en el sistema, con el fin de contar con un historial documentado del estado de las colmenas.

Criterios de aceptación:

- El formulario permite ingresar fecha, descripción y colmena relacionada.

- Los registros se almacenan en Firebase y pueden ser consultados posteriormente.

- Es posible editar o eliminar observaciones en caso de error.

  - Priorización de las historias de usuario

La priorización de las historias de usuario en el presente proyecto se ha llevado a cabo considerando criterios técnicos y estratégicos, con el fin de maximizar el valor entregado al usuario final en cada iteración. Este proceso es liderado por el Product Owner, en coordinación con el equipo de desarrollo, y se realiza de manera iterativa en cada reunión de planificación de sprint.

Los criterios aplicados para la priorización son los siguientes:

- Valor para el negocio: Se otorga prioridad a las historias que tienen un mayor impacto en la consecución de los objetivos institucionales, como aquellas que permiten la supervisión efectiva del estado de las colmenas o la emisión oportuna de alertas.

- Urgencia operativa: Las funcionalidades que responden a necesidades inmediatas del entorno operativo del Museo de Pampachacra, como el monitoreo en tiempo real o la autenticación segura, son priorizadas en las primeras iteraciones.

- Complejidad técnica: Se considera el nivel de dificultad y el esfuerzo estimado para implementar cada historia, priorizando inicialmente aquellas de complejidad moderada que permitan validar progresivamente la arquitectura del sistema.

- Dependencias funcionales: Algunas historias requieren la implementación previa de otros módulos (por ejemplo, la visualización de alertas depende de la configuración de umbrales). Estas relaciones son consideradas para organizar el orden de desarrollo.

- Viabilidad dentro del sprint: Las historias se seleccionan considerando su posibilidad de ser completadas dentro del tiempo asignado a cada sprint, garantizando entregables funcionales e incrementales.

- Planificación de Sprints

  - Ciclo de vida de los sprints

El desarrollo del sistema se estructura en ciclos iterativos denominados sprints, cuya duración ha sido fijada en un periodo de dos semanas, considerando la naturaleza académica del proyecto y la disponibilidad de los integrantes del equipo. Cada sprint representa una unidad de tiempo delimitada durante la cual se planifican, desarrollan y entregan funcionalidades específicas del producto, seleccionadas previamente del Product Backlog en función de su prioridad y viabilidad técnica.

El proceso inicia con la planificación del sprint, donde se definen los objetivos a alcanzar, se seleccionan las historias de usuario a implementar, y se descomponen en tareas técnicas abordables. Durante el transcurso del sprint, el equipo mantiene una comunicación constante, revisando el progreso y solucionando impedimentos mediante reuniones breves que promueven la transparencia y la autoorganización.

Al culminar cada iteración, se lleva a cabo una revisión formal del incremento desarrollado, permitiendo validar el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos y recoger retroalimentación directa del Product Owner. Finalmente, se realiza una retrospectiva orientada a la mejora continua, donde el equipo analiza las fortalezas, debilidades y oportunidades de optimización para los siguientes ciclos. Este enfoque iterativo garantiza la evolución constante del producto, asegurando entregables funcionales y alineados a los objetivos institucionales del proyecto.

  - Objetivos de Sprint

Los objetivos de sprint constituyen metas específicas y alcanzables que el equipo SCRUM se propone cumplir dentro del marco temporal definido para cada iteración. Estos objetivos orientan el esfuerzo de desarrollo, permiten focalizar las actividades técnicas en función del valor a entregar, y facilitan la evaluación del rendimiento del equipo al finalizar cada ciclo. En el presente proyecto, los objetivos de sprint fueron formulados con base en la priorización de historias de usuario, la complejidad estimada de cada funcionalidad y la dependencia lógica entre los módulos del sistema.

Cada objetivo de sprint está diseñado para generar un incremento funcional del producto, que pueda ser validado por los stakeholders y, en caso de ser aprobado, estar potencialmente listo para su despliegue. Entre los objetivos definidos se incluyen: la implementación del sistema de autenticación y control de acceso, la visualización de datos sensoriales provenientes de la plataforma ThingSpeak, la configuración dinámica de umbrales críticos, y el registro de mantenimientos y observaciones técnicas en la interfaz del sistema. La definición clara de estos objetivos permite al equipo mantener un enfoque constante en la entrega de valor, asegurar la trazabilidad del trabajo realizado y establecer mecanismos de control que promuevan la mejora continua en cada iteración.

  - Sprint Backlog

El Sprint Backlog constituye el subconjunto del Product Backlog que ha sido seleccionado por el equipo de desarrollo para ser trabajado durante un sprint específico. Este artefacto incluye las historias de usuario priorizadas, así como las tareas técnicas asociadas a su implementación, y representa el compromiso asumido por el equipo para alcanzar los objetivos definidos al inicio de cada iteración. En el contexto del presente proyecto, el Sprint Backlog se organiza utilizando herramientas digitales de gestión ágil, lo que permite mantener un seguimiento visual del estado de avance de cada tarea y facilita la colaboración entre los miembros del equipo. La descomposición de historias en tareas más pequeñas permite una planificación más precisa y una estimación realista del esfuerzo requerido, garantizando la viabilidad del desarrollo dentro del tiempo establecido. Asimismo, este artefacto es actualizado de forma continua durante la ejecución del sprint, permitiendo adaptarse a imprevistos o ajustes en los requerimientos. De esta manera, el Sprint Backlog no solo constituye un plan operativo, sino también una herramienta de control que refuerza la transparencia y la responsabilidad colectiva del equipo SCRUM.

  - Reuniones clave del sprint

El marco de trabajo SCRUM establece una serie de reuniones o ceremonias que se desarrollan a lo largo de cada sprint, las cuales tienen como finalidad organizar, coordinar y evaluar el progreso del equipo de desarrollo. Estas reuniones son esenciales para asegurar la transparencia del proceso, promover La inspección continua del trabajo y facilitar la adaptación ante posibles cambios. En el contexto del presente proyecto, dichas ceremonias han sido implementadas de manera disciplinada y adaptadas a la dinámica académica de los integrantes.

    - Planificación del Sprint (Sprint Planning)

La planificación del sprint constituye el punto de partida de cada iteración y tiene como propósito definir el conjunto de historias de usuario y tareas que el equipo se comprometerá a desarrollar durante el ciclo. Esta reunión es liderada por el Scrum Master y en ella participa activamente el Product Owner, quien presenta los elementos priorizados del Product Backlog. El equipo evalúa la complejidad técnica, las dependencias funcionales y la disponibilidad de tiempo, para seleccionar de manera realista aquellas funcionalidades que pueden ser completadas dentro del sprint. Además, se definen los objetivos específicos de la iteración y se establece una estrategia clara de trabajo. Esta ceremonia permite alinear a todo el equipo en torno a una meta común y garantiza que las expectativas estén claramente delimitadas desde el inicio.

    - Daily Standup (Daily Scrum)

La reunión diaria, conocida como Daily Scrum, es una breve ceremonia de seguimiento que se realiza cada día del sprint con una duración máxima de quince minutos. Su propósito es sincronizar al equipo, identificar posibles impedimentos y garantizar que todos los miembros estén informados sobre el estado del proyecto. Durante esta reunión, cada integrante responde a tres preguntas clave: ¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy? y ¿hay algo que me impida avanzar? Esta dinámica promueve la transparencia, refuerza la colaboración y permite detectar tempranamente cualquier obstáculo que pueda afectar la entrega de los objetivos del sprint. Aunque breve, esta ceremonia es fundamental para mantener el enfoque y la disciplina del equipo SCRUM.

    - Revisión del Sprint (Sprint Review)

La revisión del sprint se lleva a cabo al finalizar cada iteración y tiene como finalidad presentar a los stakeholders el incremento funcional del producto generado durante el sprint. En esta ceremonia, el equipo de desarrollo demuestra las funcionalidades implementadas, las valida frente a los criterios de aceptación establecidos y recoge observaciones o sugerencias de mejora. Esta retroalimentación directa permite ajustar el Product Backlog y reorientar las prioridades si fuera necesario. La revisión del sprint no solo constituye un mecanismo de control de calidad, sino también un espacio de diálogo con los usuarios finales, que fortalece la alineación entre el producto desarrollado y las necesidades reales del entorno de implementación.

    - Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

La retrospectiva del sprint representa un espacio de reflexión interna, en el cual el equipo analiza su desempeño, identifica fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, y propone acciones concretas para optimizar su funcionamiento en los próximos ciclos. Esta ceremonia promueve la mejora continua y la consolidación de buenas prácticas en el desarrollo ágil. En el contexto del presente proyecto, la retrospectiva ha permitido identificar ajustes en la gestión del tiempo, distribución de tareas y uso de herramientas de seguimiento, generando un aprendizaje progresivo que se traduce en una mayor eficiencia y cohesión del equipo de trabajo. Este espacio de análisis es esencial para el crecimiento profesional y metodológico de los integrantes.

- Definición de "Hecho" (Definition of Done - DoD)

  - Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación son condiciones específicas y objetivamente verificables que una historia de usuario debe satisfacer para que pueda considerarse completada conforme a lo establecido en la Definición de Hecho. Estos criterios incluyen tanto aspectos funcionales como técnicos, y su validación constituye una fase esencial en el cierre de cada tarea. En el marco de este proyecto, una historia de usuario se considera “hecha” cuando:

- La funcionalidad ha sido implementada conforme a la descripción de la historia y sus objetivos,

- Se han superado satisfactoriamente las pruebas de funcionalidad previstas,

- Se ha documentado adecuadamente el código y su comportamiento,

- Se ha verificado su integración con los demás componentes del sistema.

- Ha sido validada por el product owner sin observaciones pendientes. Estos criterios permiten asegurar que cada entrega cumple con los estándares mínimos de calidad, utilidad y completitud establecidos por el equipo.

  - Requisitos de calidad

Los requisitos de calidad del sistema responden a la necesidad de asegurar la fiabilidad, mantenibilidad y consistencia del producto desarrollado. Para ello, el equipo ha adoptado una serie de buenas prácticas que incluyen la realización de pruebas unitarias para validar funciones individuales, pruebas de integración para verificar la interacción entre componentes, y pruebas de aceptación para garantizar que el comportamiento del sistema corresponde con las expectativas del usuario final. Asimismo, se han establecido lineamientos de codificación estructurada, uso de control de versiones con respaldo frecuente, y revisión cruzada de código entre los miembros del equipo antes de su aprobación final. Estas medidas no solo elevan la calidad del software entregado, sino que también refuerzan la disciplina técnica, reducen el riesgo de errores en producción y fomentan una cultura de mejora continua en el desarrollo del sistema.

- Gestión de Impedimentos

  - Proceso para identificar y resolver impedimentos

La identificación de impedimentos se realiza principalmente durante las reuniones diarias (Daily Scrum), donde cada miembro del equipo comunica los avances logrados y expone cualquier dificultad que esté limitando su progreso. Estas dificultades pueden ser de tipo técnico, organizativo o externo, y requieren un tratamiento inmediato para evitar que afecten negativamente la ejecución del sprint. El Scrum Master desempeña un rol esencial en este proceso, ya que actúa como facilitador y responsable de eliminar o mitigar dichos impedimentos. Su intervención puede incluir la búsqueda de información técnica, la reorganización de tareas, la gestión de recursos o la coordinación con actores externos. Además, se lleva un registro actualizado de los impedimentos identificados y de las acciones adoptadas, lo cual permite documentar la experiencia del equipo y aplicar medidas preventivas en futuras iteraciones.

  - Escalación de problemas

Cuando un impedimento no puede ser resuelto de manera autónoma dentro del equipo o excede la capacidad de acción del Scrum Master, se procede a un proceso de escalación estructurado. En este caso, el problema se documenta formalmente y se eleva al nivel correspondiente de autoridad académica o institucional, según la naturaleza del impedimento. Este nivel puede incluir al docente responsable del curso, a la coordinación de la asignatura o incluso a representantes del entorno operativo del proyecto (como el Museo de Pampachacra), en caso de tratarse de una limitación relacionada con la infraestructura o el acceso a datos externos. La escalación busca asegurar una resolución efectiva del problema sin comprometer los objetivos del sprint, respetando los principios de colaboración y transparencia que caracterizan a los equipos ágiles. Asimismo, se promueve que todo proceso de escalación vaya acompañado de una evaluación de riesgos y alternativas viables, con el propósito de mantener la continuidad del desarrollo y la calidad de los entregables.

- Iteraciones

  - Incrementos del producto

Cada sprint culmina con la generación de un incremento del producto, el cual representa una versión funcional del sistema que incorpora nuevas características alineadas con las historias de usuario priorizadas. Estos incrementos son desarrollados conforme a la Definición de Hecho previamente consensuada por el equipo, lo que garantiza su completitud, calidad y capacidad de ser potencialmente entregados al usuario final. A medida que avanza el proyecto, los incrementos se integran de manera coherente, permitiendo la evolución gradual del sistema hacia una solución robusta y operativa. En este proyecto, los incrementos han incluido desde módulos básicos como la autenticación de usuarios, hasta funcionalidades complejas como la visualización dinámica de datos sensoriales, configuración de umbrales y gestión de mantenimiento apícola. Este enfoque facilita la verificación continua del cumplimiento de los objetivos y reduce significativamente los riesgos asociados a los desarrollos monolíticos.

  - Revisión de entregas

Al finalizar cada iteración, se lleva a cabo una reunión formal de revisión del sprint, en la cual el Product Owner evalúa el incremento entregado por el equipo de desarrollo. Esta evaluación tiene como finalidad validar que las historias de usuario hayan sido implementadas en conformidad con los criterios de aceptación establecidos, y verificar que el resultado se alinea con las expectativas funcionales del producto. Durante esta sesión, el equipo presenta las funcionalidades completadas, explica las decisiones técnicas adoptadas y recibe retroalimentación directa del Product Owner, quien puede aprobar, solicitar ajustes o priorizar mejoras para futuros sprints. Esta dinámica no solo asegura la calidad del producto, sino que también fortalece la colaboración entre los miembros del equipo y los stakeholders, promoviendo una gestión más ágil, transparente y centrada en el valor.

- Métricas y seguimiento de progreso

  - Burndown Chart

El Burndown Chart es una representación gráfica que permite visualizar el trabajo pendiente frente al tiempo restante dentro de un sprint. Esta herramienta resulta fundamental para identificar de manera temprana desviaciones en el ritmo de trabajo planificado, facilitando así la implementación de acciones correctivas. En el contexto del presente proyecto, se ha utilizado un eje horizontal para representar los días del sprint, y un eje vertical para reflejar la cantidad de tareas o puntos de historia aún no completados. A medida que se avanza en la ejecución de las tareas, la curva descendente del gráfico permite observar si el equipo se encuentra dentro de los márgenes esperados de productividad. Una trayectoria por encima de la línea ideal sugiere retrasos acumulados, mientras que una línea inferior indica un ritmo más acelerado de lo previsto. Esta métrica promueve la autoevaluación constante y refuerza la disciplina del equipo en cada iteración.

  - Velocidad del equipo

La velocidad del equipo es una métrica que cuantifica la cantidad de trabajo completado durante un sprint, generalmente medida en puntos de historia o unidades equivalentes acordadas por el equipo. Este indicador se calcula al final de cada iteración, sumando todas las historias de usuario que cumplieron con los criterios de aceptación y fueron entregadas conforme a la Definición de Hecho. En el proyecto desarrollado, esta métrica ha sido utilizada como referencia para estimar la capacidad del equipo en futuros sprints, ajustar el alcance de las iteraciones siguientes y promover una planificación realista. Asimismo, permite identificar tendencias de mejora o estancamiento, brindando información clave para optimizar el rendimiento colectivo y distribuir el trabajo de manera más equitativa.

  - Revisión de progreso

La revisión del progreso general del proyecto se realiza de forma continua a lo largo de los sprints, y se complementa con una evaluación integral al cierre de cada fase importante. Este proceso contempla la comparación entre los objetivos planificados y los entregables reales, el análisis de las métricas recolectadas, y la revisión del estado de cumplimiento del Product Backlog. En el presente proyecto, dichas revisiones han permitido validar si el sistema evolucionaba conforme a las necesidades funcionales planteadas por los stakeholders, así como detectar posibles áreas de mejora en la organización del equipo, la gestión del tiempo y la eficiencia técnica. Esta práctica de revisión sistemática es clave para garantizar la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado, reforzando así el enfoque iterativo y adaptativo propio de la metodología SCRUM.

- Plan de Pruebas y control de calidad

  - Pruebas en el marco de SCRUM

Dentro del marco metodológico SCRUM, se han implementado diversos tipos de pruebas alineadas con los momentos clave del ciclo iterativo. En primer lugar, se han aplicado pruebas de funcionalidad durante cada sprint para verificar el correcto comportamiento de las historias de usuario implementadas. Asimismo, se han ejecutado pruebas de integración para asegurar que los diferentes componentes del sistema (módulos de autenticación, visualización de datos, configuración de umbrales y almacenamiento en Firebase) interactúen de manera adecuada. En etapas más avanzadas, se han desarrollado pruebas de aceptación de usuario, las cuales validan que el producto cumple con las expectativas funcionales definidas por el Product Owner y los stakeholders. Cada tipo de prueba ha sido planificado dentro del sprint correspondiente y documentado adecuadamente para garantizar la trazabilidad de los resultados obtenidos.

  - Automatización de pruebas

La automatización de pruebas representa una estrategia clave para optimizar la validación de funcionalidades recurrentes, reducir la carga manual y asegurar la estabilidad del sistema frente a cambios iterativos. En este proyecto, se ha empleado un enfoque de automatización progresiva, centrado principalmente en aquellas funcionalidades críticas cuya repetición frecuente justifica su implementación automatizada. Se han utilizado herramientas y librerías compatibles con Flutter para la creación de pruebas unitarias automatizadas, dirigidas a verificar el correcto funcionamiento de clases, controladores y funciones independientes. Asimismo, se ha planificado la incorporación de pruebas automatizadas de interfaz, con el objetivo de simular la interacción del usuario y validar comportamientos en la aplicación móvil. Esta estrategia ha permitido aumentar la cobertura de pruebas, mejorar la confiabilidad del producto y liberar recursos para tareas de mayor complejidad durante los sprints.Criterios de aceptación de historias

- Riesgos y Gestión de cambios

  - Riesgos del proyecto

Durante la fase de planificación inicial, se identificaron riesgos técnicos, organizativos y operativos que podrían afectar el normal desarrollo del proyecto. Entre los principales destacan: la posible inestabilidad en la conectividad a internet, que condiciona el funcionamiento en tiempo real de los sensores; la dependencia de plataformas externas como Firebase y ThingSpeak; la limitada experiencia previa del equipo en integración de hardware IoT; y la posible carga académica paralela que reduzca la disponibilidad de tiempo para el desarrollo. La metodología SCRUM permite abordar estos riesgos mediante ciclos cortos de trabajo, revisión constante de entregables, y retroalimentación rápida por parte del Product Owner. Asimismo, se promovió la documentación temprana de impedimentos, el uso de entornos de prueba controlados y la priorización de funcionalidades críticas en los primeros sprints, lo que facilitó una gestión proactiva del riesgo.

  - Gestión del cambio

En entornos ágiles, los cambios en los requerimientos, funcionalidades o prioridades son considerados parte natural del proceso de desarrollo. Para responder adecuadamente a estas modificaciones, se ha establecido un procedimiento flexible de gestión del cambio que contempla tres etapas: identificación, análisis y replanificación. Una vez identificado un cambio potencial (por ejemplo, una nueva necesidad funcional del usuario o una mejora técnica sugerida), este es analizado en términos de su impacto en el alcance, el esfuerzo estimado y la dependencia con otros elementos del backlog. Posteriormente, el Product Owner evalúa su viabilidad y decide su incorporación, reprogramando su ejecución en función de la prioridad y la disponibilidad del equipo. Esta gestión estructurada de los cambios garantiza que las adaptaciones no comprometan la estabilidad del sistema, y que las decisiones respondan siempre a la maximización del valor entregado en cada iteración.

- Conclusiones

La implementación de la metodología SCRUM ha favorecido una dinámica de trabajo estructurada y adaptable, centrada en la planificación por sprints, la validación constante de entregables y la retroalimentación activa entre los integrantes del equipo. A través del uso de artefactos como el Product Backlog, los criterios de aceptación y las métricas de desempeño, se ha logrado mantener una trazabilidad efectiva de los avances, así como una gestión eficiente de los riesgos e impedimentos. El enfoque ágil ha sido especialmente valioso para integrar tecnologías emergentes como sensores IoT, Firebase y ThingSpeak dentro de un sistema funcional, accesible y con potencial de aplicación real. Esta experiencia no solo ha fortalecido las capacidades técnicas del equipo, sino que también ha consolidado competencias clave en gestión ágil de proyectos.