UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Informe Ejecutivo

“Aplicativo móvil de monitoreo en tiempo real mediante Internet de las Cosas para el control del hábitat apícola en el Museo de Pampachacra 2025”

Curso: Construcción de software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado

Integrantes:

Cuadros Garcia, Mirian				(2021071043)

Llantay Machaca, Marjiory Grace 		(2020068951)

Tacna – Perú

2025

Proyecto

Aplicativo móvil de monitoreo en tiempo real mediante Internet de las Cosas para el control del hábitat apícola en el Museo de Pampachacra 2025

Informe Ejecutivo del Proyecto

Tacna 2025

Presentado por:

Cuadros Garcia, Mirian

Llantay Machaca, Marjiory Grace

01/07/2025

Índice

INTRODUCCIÓN	4

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	5

2. PROPUESTA DE PROYECTO	5

3. OBJETIVOS	6

4. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL	6

SOFTWARE	6

AUTORES	8

Reporte de avance	9

Evidencias sobre los cambios efectuados de la entrega en los módulos 01 y modulo 02	13

Análisis de los resultados obtenidos	15

5. LOGROS ALCANZADOS EN EL PROYECTO	17

6. DIFICULTADES PRESENTADAS	19

CONCLUSIONES	20

RECOMENDACIONES	20

# INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es recoger, analizar y definir las implementaciones realizadas y las características del proyecto “Sistema Web para la Gestión de la Calidad del Agua implementando Tecnología IoT”. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la gestión de la calidad del agua en la empresa EPS Tacna, permitiendo un monitoreo en tiempo real de parámetros críticos como el pH, la turbidez, la temperatura y los sólidos disueltos totales (TDS). La plataforma desarrollada integra sensores IoT para la recolección continua de datos, los cuales son enviados a ThingSpeak para su almacenamiento y análisis.

El diseño del sistema empleó tecnologías como el lenguaje de programación C#, el gestor de bases de datos SQL Server, y el framework ASP.NET MVC, herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones web robustas y eficientes. Estas tecnologías no solo optimizan el tiempo de desarrollo, sino que también aseguran una funcionalidad avanzada, como la visualización interactiva de datos mediante bibliotecas como Plotly.js y Chart.js, la generación automática de alertas, y la implementación de un sistema de roles y autenticación para usuarios y administradores.

La necesidad de este proyecto surge como respuesta a las limitaciones de los métodos tradicionales de monitoreo de calidad del agua empleados por EPS Tacna, que son manuales, esporádicos y propensos a errores. La solución propuesta aborda estas deficiencias mediante la automatización y digitalización de los procesos, asegurando una supervisión más precisa y oportuna, lo cual es esencial para la salud pública y el cumplimiento de normativas vigentes.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

# DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El Museo de Pampachacra, orientado a la divulgación y protección de la apicultura, enfrenta una limitación relevante en el monitoreo del hábitat apícola. Actualmente, el control de las condiciones internas de las colmenas, tales como la temperatura, la humedad, la concentración de dióxido de carbono, las vibraciones y el peso, se realiza de manera manual. Este método no solo demanda tiempo y esfuerzo, sino que también incrementa el riesgo de errores y omisiones. La falta de un sistema automatizado impide una supervisión continua y oportuna, dificultando la identificación temprana de situaciones que puedan afectar el bienestar de las abejas o la producción de miel. Esta situación afecta tanto la gestión técnica de las colmenas como la experiencia educativa ofrecida a los visitantes del museo. Por ello, resulta necesario implementar una solución basada en tecnologías emergentes que facilite la recolección, análisis y visualización de datos en tiempo real.

# PROPUESTA DE PROYECTO

La presente propuesta tiene como objetivo desarrollar un aplicativo móvil de monitoreo en tiempo real del hábitat apícola, empleando tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e integrando sensores conectados a plataformas como ThingSpeak y Firebase. Este sistema está orientado al Museo de Pampachacra, con la finalidad de mejorar la gestión técnica de las colmenas y optimizar la toma de decisiones a través de la vigilancia automatizada y la generación de reportes.

La solución tecnológica propuesta consiste en una aplicación desarrollada en Flutter, organizada bajo el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esta app permite a los administradores y superadministradores acceder a funcionalidades clave como:

- Visualización en tiempo real de sensores de CO₂ y sonido, con alertas automáticas si se superan los umbrales configurados.

- Gestión de colmenas, observaciones y tareas de mantenimiento, vinculadas a registros históricos.

- Generación de reportes integrales en formato PDF, enviados por WhatsApp directamente desde la aplicación.

- Panel estadístico y dashboard, con gráficas interactivas que reflejan el estado general de la colmena.

La arquitectura del sistema integra sensores IoT conectados a microcontroladores que transmiten datos hacia ThingSpeak, los cuales son consultados por la aplicación móvil y almacenados en Firebase para su análisis posterior. Asimismo, el sistema permite configurar umbrales personalizados por tipo de sensor, asegurando un monitoreo adaptado a las condiciones específicas del entorno.

Con esta propuesta, se busca no solo automatizar el monitoreo del ambiente apícola, sino también empoderar a los gestores técnicos con información precisa y accesible, reduciendo riesgos sanitarios, optimizando el rendimiento de las colmenas y contribuyendo a la conservación de las abejas en un entorno controlado.

# OBJETIVOS

## Objetivo general

Desarrollar un sistema de monitoreo en tiempo real basado en tecnologías IoT que permita supervisar las condiciones ambientales y comportamentales de las colmenas en el Museo de Pampachacra, con el fin de fortalecer la gestión técnica apícola y promover la educación ambiental.

## Objetivo especifico

Los objetivos específicos permiten establecer líneas de acción concretas que orienten el desarrollo del sistema propuesto.

a. Diseñar una aplicación móvil que permita visualizar en tiempo real los datos recolectados por los sensores instalados en las colmenas

b. Establecer un sistema de alertas automáticas que notifique condiciones críticas del entorno apícola

c. Integrar sensores de dióxido de carbono, sonido, vibración y peso para la captura continua de datos ambientales

d. Incorporar funcionalidades para el registro manual de información apícola y tareas de mantenimiento

e. Generar reportes automáticos que faciliten el análisis de datos históricos y la toma de decisiones

# METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

El desarrollo del sistema se realizó siguiendo la metodología RUP (Rational Unified Process), un enfoque iterativo e incremental orientado a casos de uso. Esta metodología permitió estructurar el proyecto en fases claramente definidas, asegurando la trazabilidad de los requerimientos y la calidad del software mediante entregas parciales controladas.

RUP se organiza en las siguientes cuatro fases principales:

- Fase de Inicio: Se definió el alcance del proyecto, los actores principales (superadministrador y administrador) y los requerimientos funcionales, priorizando la autenticación, gestión de colmena y monitoreo de sensores.

- Fase de Elaboración: Se diseñó la arquitectura del sistema utilizando el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). Se elaboraron los diagramas de casos de uso, clases y procesos, definiendo la interacción entre sensores, la app móvil y Firebase.

- Fase de Construcción: Se desarrollaron los módulos del aplicativo utilizando Flutter como framework principal, integrando funcionalidades como monitoreo en tiempo real desde ThingSpeak, visualización de alertas, generación de reportes en PDF y envío por WhatsApp.

- Fase de Transición: Se realizaron pruebas funcionales y de aceptación del sistema. Además, se documentó el proyecto y se capacitó al usuario final para el uso correcto de las funciones.

Herramientas utilizadas

Para la implementación del sistema se emplearon las siguientes herramientas tecnológicas:

| Herramienta | Función principal |
| --- | --- |
| Flutter | Framework para el desarrollo de la aplicación móvil multiplataforma. |
| Firebase Authentication | Gestión de inicio de sesión segura según el rol del usuario. |
| Firebase Firestore | Base de datos NoSQL en la nube, usada para almacenar usuarios, colmenas, sensores y reportes. |
| ThingSpeak | Plataforma IoT para recolectar datos de sensores en tiempo real. |
| ESP32 + sensores (CO₂, sonido, peso) | Microcontroladores y sensores físicos que capturan condiciones del hábitat apícola. |
| GitHub | Control de versiones y gestión del código fuente. |
| WhatsApp (envío PDF) | Medio para enviar reportes generados automáticamente desde la app. |

Herramientas Colaborativas Usadas:

OneDrive
OneDrive, el servicio en la nube de Microsoft, se utilizó para almacenar y compartir documentos relacionados con el proyecto "Sistema Web para la Gestión de la Calidad del Agua implementando Tecnología IoT". Esta herramienta permitió proteger los archivos del proyecto y facilitar su acceso desde cualquier lugar y dispositivo, asegurando una colaboración eficiente entre los integrantes del equipo.

GitHub
GitHub se empleó como plataforma de desarrollo colaborativo para gestionar el código fuente del sistema mediante el uso del sistema de control de versiones Git. Esta herramienta facilitó el trabajo en equipo, permitiendo el seguimiento de cambios en el código, la gestión de versiones y la integración de aportes de distintos desarrolladores para garantizar un desarrollo ordenado y eficiente.

Office 365

Office 365 se utilizó como una suite integral para la colaboración y gestión de tareas administrativas del proyecto. Herramientas como Microsoft Word, Excel y PowerPoint permitieron la creación y edición colaborativa de documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Además, Microsoft Teams facilitó la comunicación en tiempo real y la coordinación entre los miembros del equipo, optimizando el flujo de trabajo durante el desarrollo del proyecto.

# AUTORES

Tabla 01:Tabla de Autores

| Autor | Representante | Papel |
| --- | --- | --- |
| Mirian Cuadros Garcia | - Jefe del proyecto - Analista - Programador - Documentadora | Responsable de la ejecución del proyecto, Diseño y desarrollo del prototipo IoT con los sensores integrados, documentador del proyecto. |
| Marjiory Grace Llantay Machaca | - Analista - Programador - Documentadora | Diseño y desarrollo del sistema Web y aplicaciones de software, documentador del proyecto. |

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo

En la tabla 01:Se representa a los dos autores que trabajaron en el desarrollo del proyecto con su respectivo rol.

# Reporte de avance

Tabla 02:Tabla de Reporte de Avances del Proyecto

| Producto | Resultado Obtenido | Observaciones | % de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento FD01 – Informe de Factibilidad | - Documento completado con mejoras en formato, tablas y flujo de caja explicado. | - Se levantaron observaciones de formato y claridad del flujo financiero. | 100% |
| Documento FD02 – Documento de Visión | - Documento finalizado incluyendo tablas, imágenes y títulos bien estructurados. | - Documento cumple con los estándares de presentación académica. | 100% |
| Documento FD03 – Especificación de Requerimientos (SRS) | - Requerimientos RF-001 al RF-012 documentados, narrativas detalladas, diagramas completos y validados. | - Todas las observaciones sobre descripciones y trazabilidad fueron levantadas. | 100% |
| Documento FD04 – Arquitectura de Software (SAD) | - Se incorporaron los diagramas de clases, secuencia, despliegue, componentes y escenarios de atributos de calidad. | - Refuerza la escalabilidad y confiabilidad del sistema gracias al uso del patrón MVC. | 100% |
| Documento FD05 – Informe del Proyecto | - Documento consolidado, incluyendo marco teórico, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. | - Documento mejorado a partir de observaciones previas de redacción y estructura. | 100% |
| Documento FD06 – Propuesta de Proyecto | - Incluye cronograma detallado, presupuesto, reporte ejecutivo y alineación con la visión del proyecto. | - Aporta claridad sobre tiempos, recursos y viabilidad del proyecto. | 100% |
| Aplicativo Flutter + Firebase + IoT | - App funcional conectada a Firebase y sensores IoT vía ThingSpeak; permite gestión, alertas y reportes PDF por WhatsApp. | - Integración completa y en funcionamiento, permite uso real del sistema en campo. | 90% |

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo

La Tabla 02 presenta un resumen de los principales entregables del proyecto, detallando los resultados obtenidos, las observaciones levantadas y el porcentaje de cumplimiento alcanzado. Este registro permite evidenciar el avance sostenido en la documentación técnica, la validación del aplicativo y la integración de herramientas tecnológicas clave en el desarrollo del sistema.

# Evidencias sobre los cambios efectuados de la entrega en los módulos 01 y modulo 02

Incremento en el Informe de Factibilidad (FD01)

- Se levantaron las observaciones recibidas sobre el formato general del documento.

- Se ajustaron las tablas para evitar cortes de margen y se mejoró su presentación visual.

- Se enriqueció el flujo de caja, incorporando un archivo Excel detallado con explicación de ítems y análisis financiero estructurado.

- Se precisaron los costos de implementación del sistema y los beneficios esperados, reforzando la viabilidad técnica y económica.

Incremento en el Informe de Visión (FD02)

- Se reorganizaron los contenidos por secciones, logrando una lectura más fluida.

- Se corrigieron errores de formato en tablas e imágenes, ajustándolas dentro de márgenes aceptables.

- Se añadieron títulos, fuentes y descripciones a todas las tablas e ilustraciones faltantes.

- Se actualizaron las definiciones y acrónimos relacionados con IoT, sensores y Firebase.

Incremento en la Especificación de Requerimientos del Software – SRS (FD03)

- Se completaron todas las secciones generales: propósito, alcance, definiciones, referencias y visión del sistema.

- Se precisaron 12 requerimientos funcionales (RF-001 al RF-012), cada uno con nombre, código, prioridad y descripción clara.

- Se mejoraron las descripciones de los requerimientos no funcionales, incluyendo los relacionados a rendimiento, usabilidad y disponibilidad.

- Se reestructuró la tabla de trazabilidad, asegurando consistencia entre requerimientos, casos de uso y funcionalidades.

- Se elaboraron y revisaron en detalle las narrativas de los 12 casos de uso, incluyendo actores, precondiciones, flujo normal y alternativo.

- Se desarrollaron los diagramas de actividades, diagramas de objetos, diagramas de clases y diagramas de secuencia para cada funcionalidad clave.

- Se mejoró la redacción técnica y la coherencia entre secciones.

- Se levantaron observaciones previas relacionadas con omisión de flujos alternativos, relaciones débiles entre clases y carencia de secuencias en algunos casos.

Incremento en la Arquitectura del Software – SAD (FD04)

- Se elaboró el diagrama de arquitectura lógica, incluyendo el patrón MVC aplicado a Flutter.

- Se integró el diagrama de subsistemas, mostrando la división clara entre módulos: Autenticación, Sensores, Colmenas, Usuarios, Alertas, Dashboard.

- Se corrigió y finalizó el diagrama de clases en vista de diseño, añadiendo métodos y atributos detallados.

- Se ajustaron los diagramas de componentes, describiendo las relaciones entre vistas, controladores, modelos y servicios (Firebase y ThingSpeak).

- Se completaron y revisaron todos los diagramas de secuencia, incluyendo los métodos utilizados en rutas reales del sistema.

- Se incorporaron los diagramas de despliegue, representando los dispositivos (móvil, microcontrolador ESP32, Firebase, ThingSpeak).

- Se documentaron los atributos de calidad: funcionalidad, seguridad, rendimiento, usabilidad, mantenibilidad, con escenarios definidos.

- Se incorporaron observaciones clave como el paso de fase de análisis a diseño en los diagramas y la necesidad de una estructura escalable y reutilizable.

Incremento en el Informe del Proyecto (FD05)

- Se reestructuró el documento final agregando un marco teórico robusto sobre IoT en apicultura.

- Se incluyó un análisis de resultados con ejemplos reales de lecturas de sensores.

- Se reforzaron las conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia recogida durante el despliegue.

- Se levantaron observaciones previas sobre redacción general, ausencia de fuentes y vacíos en análisis.

Incremento en la Propuesta de Proyecto (FD06)

- Se detalló un presupuesto realista alineado con el análisis de factibilidad.

- Se incluyó un cronograma de actividades dividido en fases del proceso RUP.

- Se añadió un reporte ejecutivo con lenguaje formal y orientación a impacto.

- Se organizó visualmente para facilitar la revisión rápida y eficaz por parte de docentes o jurados.

# Análisis de los resultados obtenidos

- Cumplimiento Integral de Documentos:

Todos los documentos principales del proyecto (FD01 al FD06) fueron completados satisfactoriamente, levantando todas las observaciones realizadas durante las etapas previas. Se mejoraron los formatos, márgenes, títulos y estructuras de tablas e imágenes, garantizando una presentación profesional.
Los contenidos técnicos, como requerimientos, narrativas, diagramas y atributos de calidad, fueron alineados a los estándares académicos y reflejan fielmente la funcionalidad real del sistema.

Además, el presupuesto y cronograma desarrollados están sustentados en el análisis de factibilidad y reflejan una planificación clara y viable.

- Prototipo Funcional Flutter + Firebase + IoT:

El aplicativo móvil fue desarrollado en Flutter e integra Firebase como backend para autenticación, almacenamiento de datos y control de usuarios. Asimismo, se conectaron sensores físicos de CO₂ y sonido mediante ThingSpeak, permitiendo la visualización en tiempo real de los parámetros críticos del hábitat apícola.
El sistema cuenta con módulos funcionales para gestión de colmenas, umbrales, observaciones, mantenimiento, historial de lecturas y generación de reportes PDF enviados por WhatsApp. El prototipo se encuentra totalmente operativo y listo para su uso real en campo.

- Documentación Técnica y Arquitectónica Avanzada:

Los diagramas del sistema fueron completados y mejorados significativamente, incluyendo diagramas de casos de uso, clases, objetos, actividades, secuencia, componentes y despliegue.

Se aplicó el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo que garantiza escalabilidad, modularidad y un diseño claro para futuras integraciones. Esta documentación técnica facilita la comprensión del funcionamiento interno del sistema por parte de otros desarrolladores o evaluadores.

#### Oportunidades

- Ampliación del monitoreo a otras variables ambientales:

El sistema puede ser extendido para incluir sensores de temperatura, humedad o luminosidad, ofreciendo un monitoreo más integral del entorno apícola sin modificar la estructura base del aplicativo.

- Replicabilidad del sistema en otros apiarios rurales:

Debido a su bajo costo y facilidad de implementación, el aplicativo puede adaptarse para ser usado en otros apiarios o comunidades que deseen mejorar el cuidado de sus colmenas.

- Uso del sistema como recurso educativo o de capacitación:

El aplicativo puede ser empleado por instituciones técnicas o universidades para enseñar sobre IoT aplicado a la agricultura, fomentando el aprendizaje práctico con datos reales.

- Conexión futura con plataformas analíticas:

Existe la posibilidad de integrar los datos almacenados en Firebase con herramientas como Google Sheets o Power BI, lo cual permitiría realizar análisis históricos y reportes avanzados de comportamiento apícola.

# LOGROS ALCANZADOS EN EL PROYECTO

Mejoras en el control del sistema.

- Desarrollo de un aplicativo móvil funcional y operativo:
Se logró implementar una aplicación móvil en Flutter conectada a Firebase y ThingSpeak, capaz de monitorear en tiempo real parámetros clave como CO₂ y sonido en colmenas apícolas.

- Documentación completa de acuerdo con estándares académicos:
Se culminaron los seis documentos principales (FD01 al FD06), incluyendo especificación de requerimientos, arquitectura de software, análisis de factibilidad y propuesta de proyecto, levantando todas las observaciones recibidas.

- Integración efectiva de tecnologías IoT:
Se estableció una conexión estable entre los sensores físicos y la nube, permitiendo la visualización en tiempo real desde el aplicativo, con umbrales configurables y alertas automáticas.

- Generación y envío de reportes en PDF vía WhatsApp:
Se incorporó la funcionalidad para generar reportes automáticos desde el aplicativo y compartirlos directamente a través de WhatsApp, mejorando la comunicación y toma de decisiones.

# DIFICULTADES PRESENTADAS

- Limitado conocimiento inicial en programación Flutter y Firebase:
Al inicio del proyecto, se presentó una curva de aprendizaje significativa debido a la falta de experiencia en el uso de Flutter como framework de desarrollo móvil y Firebase como backend en la nube.

- Configuración e integración de sensores IoT con ThingSpeak:
La conexión de los sensores físicos con la plataforma ThingSpeak presentó inconvenientes técnicos, especialmente en la transmisión y lectura de datos en tiempo real desde el microcontrolador ESP32.

- Problemas con la estructura y redacción de documentos técnicos:
Durante las primeras entregas, se recibieron observaciones relacionadas al formato, redacción técnica y organización de los documentos FD01 al FD06, lo que demandó varias correcciones y reestructuraciones.

- Gestión del tiempo y cumplimiento de entregas parciales:
El desarrollo simultáneo de la documentación, la aplicación y los diagramas técnicos exigió una adecuada planificación. En algunos momentos, se presentaron retrasos al equilibrar la carga académica general con el avance del proyecto.

# CONCLUSIONES

El desarrollo del presente proyecto demostró que es posible implementar una solución tecnológica accesible y funcional para el monitoreo apícola mediante el uso combinado de Flutter, Firebase y sensores IoT. A través de una arquitectura clara basada en el patrón MVC y una documentación técnica alineada a estándares académicos, se logró construir un sistema capaz de visualizar datos en tiempo real, generar alertas y reportes automatizados, y facilitar la gestión eficiente de colmenas. Este aplicativo no solo contribuye al cuidado del hábitat apícola, sino que también abre oportunidades para su replicación en otros contextos educativos, rurales o productivos, posicionándose como una herramienta innovadora con alto valor práctico y potencial de crecimiento.

# RECOMENDACIONES

Se sugiere ampliar el sistema incluyendo sensores adicionales como temperatura, humedad o peso, para lograr un monitoreo más integral del entorno apícola. Asimismo, se recomienda mejorar la interfaz de usuario en Flutter aplicando principios de usabilidad, con el fin de facilitar su uso por parte de operadores no técnicos.

Es importante considerar la implementación de mecanismos de exportación de datos en formatos como Excel o PDF, permitiendo respaldo y análisis externo de la información registrada. También se sugiere integrar alertas automáticas mediante notificaciones push o correos electrónicos, que permitan actuar rápidamente ante condiciones críticas detectadas por los sensores.

Finalmente, se aconseja que en futuras versiones del sistema se realicen pruebas funcionales sistemáticas por cada módulo desarrollado, lo que contribuirá a fortalecer la estabilidad y calidad del software en su uso real.